PROJET TUTORÉ

PLANIFICATION ET RÉPARTITION DES TÂCHES GROUPE 10

DATE:26 mai 2026

GROUPE 10

1. Répartition des Tâches

| Membres | Pôle / Spécialités | Tâche Individuelle Détaillée | Temps Estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BARHAKA MUYUMBA Joyce (GL) | GL (Chef de Projet) | Supervision générale, gestion du planning et déblocage de l'équipe | 10h |
|  |  | Intégration du formulaire d'ajout produit pour l'espace Commerçant | 14h |
|  |  | Implémentation de l'affichage dynamique des alertes UI (succès/erreur) | 8h |
| 2. DAVID SHIMATU Allegresse (GL) | GL (Front-end) | Création de la maquette Figma (Design visuel de l'Accueil et de la Recherche) | 6h |
|  |  | Intégration visuelle et structurelle de la page d'accueil (HTML/CSS/JS) | 9h |
|  |  | Développement de la barre de recherche textuelle et des filtres UI | 9h |
| 3. MASIDA KAKUDJI Imelda (GL) | GL (Back-end) | Implémentation de la logique de validation JSON (ex: Prix > 0, types) | 14h |
|  |  | Gestion des codes HTTP d'erreur (400, 500) pour sécuriser l'API | 10h |
| 4. TSHIBUMB-A-MBAZ Grady (GL) | GL (Back-end) | Création et configuration du contrôleur API (Route POST /api/produits) | 14h |
|  |  | Configuration des réponses HTTP de succès vers le Front (201 Created) | 10h |
| 5. KAPINGA MBALA Rholsel (GL) | GL (Back-end & Archi) | Initialisation du projet (Dépôt Git) et création de la BDD SQL en local | 10h |
|  |  | Écriture des requêtes d'insertion SQL (INSERT INTO) pour les produits | 8h |
|  |  | Support technique transversal et résolution des conflits de code | 6h |
| 6. TSHIMBEL TSHIBWET Plamedi (GL) | GL (Intégration) | Développement des requêtes HTTP asynchrones (Fetch/Axios) Front vers API | 12h |
|  |  | Gestion des états de chargement (loading) pendant l'envoi des formulaires | 8h |
| 7. KIMPWANZA CABWINE Didier (MSI) | MSI (Rédaction) | Rédaction de l'Introduction, du Contexte économique et de la Problématique | 8h |
|  |  | Explication textuelle de l'intérêt du projet pour le commerce local | 8h |
| 8. NOTIA MUKOLA Anais (MSI) | MSI (Spécifications) | Collecte des besoins et rédaction des User Stories pour le MVP | 6h |
|  |  | Rédaction de la section 'Solution' et explication des diagrammes UML | 10h |
| 9. KABANGU MPOYI Armel (MSI) | MSI (Contenu & PPT) | Création d'un jeu de données de test (faux commerces, produits, images) | 6h |
|  |  | Conception et design du diaporama PowerPoint pour la soutenance | 10h |
| 10. BINTI MWESA Sarah (MSI) | MSI (Qualité & Recette) | Exécution rigoureuse des scénarios de test (Visiteur et Commerçant) | 10h |
|  |  | Correction directe des petits bugs d'affichage ou d'intégration identifiés | 10h |

2. Planning (32 Heures)

| Tranche Horaire | Objectif Général | Activité Pôle Génie Logiciel (GL) | Activité Pôle Management & SI (MSI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Heures 0 - 4 | Cadrage, gel des specs du MVP et design initial. | David S. crée la maquette Figma. Rholsel K. configure Git et SQL. Joyce B. planifie la supervision. | Anaïs N. rédige les User Stories. Didier entame l'Introduction/Problématique. Armel K. structure les données fictives. |
| Heures 4 - 8 | Finalisation des architectures et des maquettes. | David S. valide Figma. Rholsel K. finalise le schéma SQL. Les développeurs préparent leurs environnements. | Armel K. génère le catalogue complet des 3 faux commerces. Anaïs & Didier avancent sur le rapport. |
| Heures 8 - 16 | Sprint de Production V1 (Développement unitaire). | David S. intègre l'Accueil. Joyce & Rholsel codent le formulaire commerçant. Grady & Imelda développent l'API. | Didier & Anaïs intègrent les diagrammes UML dans le rapport. Armel K. commence la structure du PowerPoint. |
| Heures 16 - 24 | Sprint de Production V2 (Finalisation du code). | David S. & Joyce B. terminent la recherche et les alertes. Grady, Imelda & Rholsel bouclent l'API et la BDD. | Didier & Anaïs finalisent la relecture et la mise en page du rapport écrit. Armel K. complète le PowerPoint. |
| Heures 24 - 28 | Intégration globale Front-Back et premiers tests. | Plamedi T. connecte le Front aux API via Fetch/Axios. Sarah B. démarre les tests fonctionnels unitaires. | Armel K. ajuste les slides avec les premiers visuels de l'app. Le pôle MSI valide la conformité du dossier. |
| Heures 28 - 32 | Recette globale, corrections et préparation démo. | Sarah B. exécute le scénario global. David, Joyce & Rholsel corrigent les bugs et configurent le localhost. | Le pôle MSI effectue une répétition générale de la soutenance avec Armel K. sur le PowerPoint final. Clôture. |